RETROSPECTIVA #1

- ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquelos

- Revisar el juego y ver como es su jugabilidad

- Definir que clases debemos de tener y cuales serán su utilidad

- Siguiendo los lineamientos establecidos en el archivo enviado por Maria Irma, definir las modificaciones correspondientes.

- Definir primero los comportamientos que deberán tener cada clase del Dominio

- Realizar la clase fachada de GUI

- Implementar los controladores del teclado para poder mover el jugador

- Realizar pruebas de cambios de Color del Player y movimientos

- ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?
El estado de acuerdo a los miniciclos es incompleto, se ha realizado aproximadamente un 40% del proyecto siguiendo los miniciclos, dado que la clases del dominio faltan varias implementaciones y en la parte de presentación no se ha implementado alguna clase, en cuanto al diagrama de clases aún falta colocar la parte de presentación

- ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? Horas/hombre)
Tiempo invertido por Carlos Rojas: 24 horas

- ¿Cuál consideran que fue el mayor logro? ¿por qué?
El mayor logro consideramos fue entender las necesidades del proyecto y como podíamos avanzar con las clases del juego y que se podía necesitar en cada clase y las partes de importar y guardar datos

- ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?
El diseño que se plantea para implementar las clases de Coin, y los patrones que deben tener los enemigos. 
Estuve revisando la página de Refactoring Guru para ver como era el diseño del patrón de estrategia y su posterior implementación en los enemigos que nos colocan en el PDF

- ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?
El análisis de que clases y qué métodos se deben de implementar obligatoriamente para tener una buena jugabilidad, revisar que el diagrama de clases de la parte del dominio este acorde a lo que se ha implementado en el código para posteriores modificaciones

RETROSPECTIVA #2

- ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquelos

- Terminar de arreglar el dominio con clases que son la base para la ejecución del juego.

- Implementar los nuevos tipos de enemigos y los tipos de moneda

- Añadir los elementos especiales de Bomba y Fuente de vida que se piden

- Mejorar la parte de la presentación con nuevas pantallas para guiar a la persona en su recorrido y elección de personaje

- Implementar el tablero que se pueda jugar

- Realizar el empalme entre Presentación y Dominio con la clase de Nivel

- Implementar la clase LevelLoader para poder cargar el nivel en el GUI y mostrarlo, además de que sirve para guardar más niveles y exportarlos al juego desde la carpeta de recursos teniéndolos como archivos .txt

- Implementación de los métodos de saveGame y loadGame para cumplir con el requisito de Persistencia

- Implementar las diferentes configuraciones como lo son la de PlayerVSMachine & PlayerVSPlayer

- Implementación de la clase Test para las pruebas de Unidad con los métodos que hay en dominio

- Realización de los diagramas de secuencia del código de Dominio

- Realizar una actualización del diagrama de Clases del paquete de presentación para que este de acorde como en el código.

- ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?
Realizado al 90%. Falta la implementación del código de Pruebas Unitarias, código el cual tengo aún dudas si se tiene que realizar para todos los métodos de la clase Game (Clase controladora en Dominio) y también su diseño de diagramas de secuencia

- ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? Horas/hombre)
Tiempo invertido por Carlos Rojas: Para este ciclo #2 el tiempo invertido fue de 32 horas adicionales.

- ¿Cuál consideran que fue el mayor logro? ¿por qué?
El mayor logro considero que fue el diseño de la capa de presentación y que quede llamativa. Es un logro importante para mi porque tengo varias deficiencias en el diseño de pantallas, y fue un gran reto realizar estas pantallas y botones para tener después una apariencia llamativa.

- ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?
El mayor problema técnico fue sin dudas usar el componente de Graphics para realizar el dibujo de las pantallas y su diseño. Me apoyé de la IA para realizar todo este diseño y aprender del mismo.

¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?
A pesar de estar atrasado en el proyecto, fue la dedicación y revisión de necesidades del proyecto para lograr lo propuesto para esta entrega adicional de lo que faltaba para la anterior entrega. También tener el buen uso de la IA como método de estudio para complementar conocimientos y una buena planeación de cosas que hacían falta. 
Me comprometo a tener una mejor planeación para los ciclos faltantes y tener una mejor organización de tiempo para cumplir con lo establecido.

PLANIFICACIÓN PARA EL TERCER CICLO

- Implementar el código necesario para tener una buena jugabilidad independiente del modo

- Implementar el patrón de movimiento que tendrán las máquinas para jugar dependiendo del modo que se elija y su “Personaje”

- Hacer un estudio de casos que se puedan hacer y no hacer dentro del jueg

- Realizar la clase de pruebas de Aceptación del código según el estudio que se haya hecho.

- Revisión de las pruebas de aceptación y documentar cada prueba de que hará y revisar una documentación

PLANIFICACIÓN PARA EL CUARTO CICLO

- Revisión de todos lo pedido en cada ciclo y comparar con lo que se ha hecho en código

- Revisión y actualización del Astah tanto en la parte de Dominio y Presentación

- Revisar posibles nuevas implementaciones en las pruebas de Aceptación y las pruebas de Unidad.

- Analizar las posibles refactorizaciones de código que se puedan hacer y ver que tan viables son para realizarlas u omitirlas.